**NHẬT KÝ THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 02 - Thành viên nhóm

1. Lê Ngọc Dung (Leader)
2. Trần Thành Đạt (Note taker)
3. Tô Phan Gia Bảo (Reporter)
4. Trần Phúc Hưng (Time keeper)
5. Phạm Khả Hào (Time keeper)

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐẶT BÀN TẠI NHÀ HÀNG**

Thời gian thực hiện: Từ 12/8/2024 đến 25/11/2024 (15 tuần)

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Mức độ hoàn thành*** | ***Nhận xét của GVHD*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ: 12/08/2024  Đến: 18/08/2024) | Nhận đề tài và tiến hành khảo sát hệ thống | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Phân công nhiệm vụ cho thành viên | Lê Ngọc Dung | 100% |  |  |
| Lựa chọn công nghệ để xây dựng hệ thống | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ: 19/08/2024  Đến: 25/08/2024) | Phân tích yêu cầu của đồ án. Làm rõ các yêu cầu của đồ án | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Lên kế hoạch thực hiện | 80% |  |  |
| Chuẩn bị các file báo cáo đồ án. | Trần Thành Đạt | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ: 26/08/2024  Đến: 01/09/2024) | Phân tích và làm rõ yêu cầu của đồ án. | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Lập danh sách các câu hỏi thu thập | 100% |  |  |
| Đưa ra sơ đồ phân cấp chức năng | Trần Phúc Hưng | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 04**  (Từ: 02/09/2024  Đến: 08/09/2024) | Mô tả ứng dụng theo mô hình use case | Lê Ngọc Dung,  Trần Phúc Hưng | 100% |  |  |
| Vẽ biểu đồ lớp | Trần Thành Đạt,  Lê Ngọc Dung | 100% |  |  |
| Vẽ sơ đồ Activity | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Vẽ sơ đồ Sequence | Cả nhóm | 80% |  |  |
| Xem lại kiến thức môn hướng sự kiện java | Cả nhóm | 80% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ: 09/09/2024  Đến: 15/09/2024) | Vẽ mô hình lớp thực thể (Class Diagram) | Trần Phúc Hưng, Lê Ngọc Dung | 80% |  |  |
| Mô tả từng thực thể. | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Trần Thành Đạt, Phạm Khả Hào | 50% |  |  |
| Cập nhật file báo cáo đồ án. | Tô Phan Gia Bảo | 60% |  |  |
| Thiết kế lại Sequence và Activity | Cả Nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ: 16/09/2024  Đến: 22/09/2024) | Vẽ tương tác giữa các màn hình của ứng dụng (Screen flow) | Tô Phan Gia Bảo | 50% |  |  |
| Xem xét các ràng buộc khi nhập dữ liệu | Cả nhóm | 80% |  |  |
| Cập nhật file báo cáo đồ án | Trần Thành Đạt | 100% |  |  |
| Tiếp tục thiết kế cơ sở dữ liệu | Trần Phúc Hưng Lê Ngọc Dung | 80% |  |  |
| Thực hiện coding (phần giao diện, xử ly ràng buộc) | Cả nhóm | 10% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ: 23/09/2024  Đến: 29/09/2024) | Vẽ mô hình lớp thực thể | Trần Phúc Hưng | 100% |  |  |
| Đặc tả sơ đồ lớp | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Tiếp tục vẽ tương tác giữa các màn hình của ứng dụng (Screen flow) | Trần Phúc Hưng Tô Phan Gia Bảo | 100% |  |  |
| Cập nhật file báo cáo đồ án | Tô Phan Gia Bảo | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ: 30/09/2024  Đến: 06/10/2024) | Thực hiện coding (phần giao diện, xử ly ràng buộc) | Cả nhóm | 20% |  |  |
| Tiếp tục thiết kế cơ sở dữ liệu | Trần Phúc Hưng Trần Thành Đạt | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ: 07/10/2024  Đến: 13/10/2024) | Thực hiện coding (tiếp tục) | Cả nhóm | 30% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ: 14/10/2024  Đến: 20/10/2024) | Tiếp tục thực hiện coding (phần giao diện) | Cả nhóm | 50% |  |  |
| Cập nhật file báo cáo đồ án | Tô Phan Gia Bảo, Trần Thành Đạt | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ: 21/10/2024  Đến: 27/10/2024) | Cập nhật file báo cáo đồ án | Trần Phúc Hưng, Tô Phan Gia Bảo, Lê Ngọc Dung | 100% |  |  |
| Tiếp tục thực hiện coding | Cả nhóm | 60% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 12**  (Từ: 28/10/2024  Đến: 03/11/2024) | Thực hiện coding (tiếp tục) | Cả nhóm | 75% |  |  |
| Cập nhật file báo cáo đồ án | Tô Phan Gia Bảo,  Lê Ngọc Dung | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 13**  (Từ: 04/11/2024  Đến: 10/11/2024) | Thực hiện coding (tiếp tục) | Cả nhóm | 80% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 14**  (Từ: 11/11/2024  Đến: 17/11/2024) | Thực hiện coding (tiếp tục) | Cả nhóm | 90% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 15**  (Từ: 18/11/2024  Đến: 24/11/2024) | Thực hiện coding (tiếp tục) | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Chuẩn bị các file báo cáo | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |